**Soporte**

Se hiso la ejecución de pruebas

Preparación de status

Instalación de herramientas

Overhead Subió el sistema al repositorio

**Secretario**

Ayudo con el repositorio

Mando reporte

Preparación para reunión de estatus

**Planeación**

Pruebas de aceptación

Pruebas de seguridad

Tomo tiempo de overhead para reporte semanal de cada integrante porque se le olvido por tiempo de rol

Planeo reunión de status

**Lider/Desarrollo**

Preparme para la reunión de status

Hice pruebas de carga

Realice la vista de desarrollo

Se corrigió el riesgo de tiempo de rol, para ello se asignó un total de 10 horas tomadas del tiempo de overhead, para el reporte del tiempo de rol de cada integrante.

Tuvimos un riesgo de perder las tareas asignadas ya que no checamos la palomita en cada actividad que realizo cada integrante. Por esta situación el líder de planeación se retrasó en sus tareas.

Líder debe de realizar minuta de reunión de status.

Realizar minuta de riesgos